CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

###### MARCHE SUR PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE N° 2008-07DB

Date de création : 22 Avril 2008

EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LE GYMNASE DE MONERY

PROCÉDURE DE CONSULTATION : marché sur procédure adaptée, conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics.

CCAP n° 2008-07DB

###### SOMMAIRE

Article 1 – objet du marché	3

Article 2 – documents contractuels	3

Article 3 – contrôle technique et conformité aux normes	4

Article 4 -  conditions d'exécution	4

Article 5- documentation	4

Article 6 – maintenance	5

Article 7 – opérations de vérification	5

Article 8 – garantie technique	6

Article 9 - retenue de garantie	6

Article 10 - prix	6

Article 11- modalités de règlement	6

Article 12– avance forfaitaire et facultative, acomptes	7

Article 13 – pénalités	8

Article 14– dispositions applicables en cas de titulaire étranger	8

Article 15- dérogations au CCAG FCS	8

# Article 1 – objet du marché

1.1- objet du marché

Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose des équipements sportifs du gymnase de Monéry, dans les conditions décrites aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) n° 2008-07DB LOT 1, 2008-07DB LOT 2, 2008-07DB LOT 3 .

1-2- allotissement

Le marché est constitué de 3 lots :

- Lot N° 1 - Agrès sportifs et de gymnastique

- Lot N° 2 - Afficheur multisports

- Lot N° 3 - Rideau de séparation

1.3- date d'effet et durée du marché

La fourniture et la pose du matériel s’inscriront dans le cadre du calendrier général des travaux de construction de l’ouvrage.

# Article 2 – documents contractuels

Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- l’acte d’engagement et ses annexes (annexe financière et mémoire technique)

- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) (Journaux officiels- brochure n°2014), document non joint, dont le candidat est cependant réputé avoir pris connaissance à la signature du présent marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre ci-dessus. L’exemplaire du CCAP et du CCTP conservé dans les archives de l’administration fait seul foi.

Toute clause portée dans les documents de référence du candidat (catalogue, tarif ou autre documentation) et contraire aux dispositions des documents contractuels précédemment cités est réputée non écrite. Il en va ainsi notamment des conditions générales de vente des fournisseurs.

# Article 3 – contrôle technique et conformité aux normes

Pour l’exécution du marché correspondant au lot 1, le titulaire du marché fournira à la fin de la prestation, l’attestation de vérification de la stabilité de chaque équipement et de sa solidité, selon les modalités d’essai définies dans l’annexe II du décret 96-495.

Les installations devront être conformes à l'ensemble des normes en vigueur applicables à ce type de matériel.

# Article 4 -  conditions d'exécution

4.1 – installation du chantier

Le matériel sera livré et installé à l’adresse suivante : Gymnase de Monery, 74 150 Rumilly. Pour les coordonnées précises (lieu exact, personne à contacter, heures de réception habituelles) le candidat devra se mettre en rapport 8 jours avant la date prévue pour le début des opérations avec :

M. Jean-Claude MAILLAND, Directeur des Services Techniques - Tél : 04.50.64.69.20  - mél : jean-claude.mailland@mairie-rumilly74.fr

4.2 – assurances

Le titulaire devra apporter toute la diligence nécessaire à une bonne exécution de l'opération, préservant l'intégrité des biens et des personnes. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, il justifiera qu'il bénéficie d'une assurance en responsabilité civile suffisante afin de garantir tous les dommages qui pourraient résulter de son intervention.

4.3 – délai d’exécution

Sous réserve de la mise à disposition des locaux par la personne publique, le matériel devra être livré et installé conformément aux dates prévues dans l’ordre de service. L’installation du matériel se réalisera en fonction de l’avancement du chantier de construction. La date de réception du chantier est prévue pour Juillet 2009.

– Prolongation du délai d’exécution

En cas de retard imputable à la personne publique, la prolongation de délai est de droit.

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au titulaire par la personne responsable du marché dans les circonstances (force majeure) et conditions strictement limitatives prévues par l’article 10 du CCAG FCS.

# Article 5- documentation

Le titulaire s’engage à fournir, sans supplément de prix, au plus tard à l’installation des matériels, toute la documentation technique rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation et à un fonctionnement corrects du matériel livré et à son entretien courant.

# Article 6 – maintenance

Le prestataire proposera, en option, une offre de contrat de maintenance annuelle reconductible au maximum deux fois par reconduction expresse.

# Article 7 – opérations de vérification

Le marché donne lieu aux opérations de vérification définies ci-dessous.

7.1- tests de vérification

Pour le lot 1, le candidat fournira à la personne publique les résultats des tests effectués pour vérifier la solidité, la stabilité des supports.  Les frais liés au  test seront à la charge de l’attributaire du marché. Une attention particulière sera portée aux fixations des différents points d'assurage. La liste de ces tests doit faire l’objet d’une information préalable dans le cadre de l’offre technique du candidat. L’administration se réserve la possibilité de faire effectuer les tests complémentaires de son choix au moment de la vérification qualitative.

7.2- Vérifications quantitative et qualitative

Pour le lot 1, la vérification sera effectuée dès lors que le titulaire signalera que la réalisation des prestations est terminée. Un procès verbal sera dressé. Le contrôle pourra s’étaler sur une période déterminée conjointement avec le Bureau de contrôle.

Pour les autres lots, les opérations de vérifications se dérouleront conformément aux dispositions du C.C.A.G. FCS.

7.3- Décisions après vérifications

La personne responsable du marché prendra une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Les décisions d'admission sont prises sous réserve des vices cachés.

L'ajournement pourra être prononcé, si la personne responsable du marché estime que certaines mises au point sont nécessaires, un délai d'un mois sera accordé au titulaire pour effectuer celles-ci.

- L'admission des prestations avec réfaction peut être prononcée, si les prestations, bien que non conformes en totalité, sont néanmoins admises en l’état par l’administration avec une diminution de prix.

- Si les prestations ne peuvent être admises en l'état, même avec réfaction, la personne publique prononcera le rejet des prestations. Lorsque les prestations sont définitivement rejetées, les sommes déjà réglées au titulaire sont restituées à la personne publique.

7.4- Transfert de propriété

Le transfert de propriété est réalisé à la date de réception définitive des prestations.

# Article 8 – garantie technique

8-1 durée de la garantie

Les garanties seront détaillées dans l’offre du prestataire pour chaque matériel.

8-2 contenue de la garantie

Le champ d’application de la garantie est le suivant :

- une garantie  contre tout vice de fabrication. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie des prestations qui serait reconnue défectueuse.

- les frais consécutifs au déplacement de personnel, au  conditionnement, à l’emballage et le  transport des matériels nécessités par la remise en état ou le remplacement des prestations défectueuses.

# Article 9 - retenue de garantie

Il sera appliqué une retenue de garantie égale à 5 % du montant total toutes taxes comprises des prestations garanties. Cette garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l’article 102 du Code des Marchés Publics.

L’entreprise est tenue à une obligation de parfait achèvement pendant un délai de garantie d’un an à compter de la réception.

La garantie sera remboursée au titulaire dans le mois qui suit l’expiration de ce délai de garantie.

# Article 10 - prix

10.1- Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant l’exécution de la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison désigné par l’administration co-contractante.

L’installation et la mise en ordre de marche sont également compris, ainsi que la formation des utilisateurs pour le lot 2.

10.2-  forme des prix

Le marché est traité à prix forfaitaire ferme.

# Article 11- modalités de règlement

11-1 modalités de règlement

Le mode de règlement proposé est le virement administratif avec délai global de paiement à 45 jours maximum.

Le délai ci-dessus s’entend à compter de la date de réception par le service financier de la mairie,  de la facture recevable, c’est à dire correspondant :

- à un équipement effectivement livré et correctement réceptionné,

- à un PV d ‘admission positif,

- facturé en respect des engagements de prix contractuels

L’administration se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter leur montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire du marché, tel que mentionné à l’acte d’engagement.

11.2 intérêts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.

Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts sont dus, majoré de 2  points.

11.3- présentation de la facture

Le décompte doit impérativement comporter les mentions suivantes :

 références du marché indiqué lors de la notification : marché 2008-07DB + mention du lot

 coordonnées bancaires du titulaire, identiques à celles précisées à l’acte d’engagement

 descriptif et prix détaillé de la fourniture facturée

Ce décompte est établi en un original et 3 photocopies et adressé en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : Mairie de Rumilly, Service Financier, B.P. 100, 74 152 Rumilly cedex.

# Article 12– avance forfaitaire et facultative, acomptes

12.1- avance forfaitaire, avance facultative

Sauf refus du titulaire exprimé à l’acte d’engagement (article D4.), une avance forfaitaire sera versée dans les conditions réglementaires applicables à tout marché supérieur à 50 000 € HT. Cette avance est de 5% du montant TTC.

Le remboursement de l’avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire sera effectué lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche atteindra ou dépassera 65 % du montant initial (hors TVA) du marché ou de la tranche.

Il n’est pas prévu d’avance facultative.

12. 2- acomptes

En cours d'exécution du marché, des acomptes pourront être versés. Le montant des acomptes ne devra pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Les acomptes sont versés sur présentation du mémoire détaillé du titulaire justifiant de l'exécution des prestations au titre desquelles le versement est demandé. Les acomptes constituent des règlements partiels définitifs.

- 1er acompte de 40 % lors de la livraison

- 2ème acompte et solde  de 60%  au moment de la réception définitive des prestations.

# Article 13 – pénalités

Par dérogation à l’article 11 du CCAG FCS, lorsque le délai contractuel prévu à l’article 4.3 du présent CCAP est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire calculée de la façon suivante :

P = V * R / 100

P = montant de la pénalité

V = valeur hors taxes de l'ensemble des prestations

R = nombre de jours calendaires de retard

Le montant des pénalités pour retard ne saurait toutefois excéder 50 % du prix hors taxes des matériels non livrés.

Si le retard constaté atteint le seuil de trente (30) jours, le présent marché pourra être résilié aux torts du titulaire conformément à l'article 28 et 32 du CCAG FCS.

# Article 14– dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

# Article 15- dérogations au CCAG FCS

L’article 13 déroge à l’article  11 du CCAG FCS.

A Rumilly, le 23/04/2008